Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XIV / 130 / 2007

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 20 grudnia 2007 roku

Limity wydatków Gminy Ińsko

## na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2008 i kolejnych

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe (w zł) | Źródła finansowania | Dotychcza-sowe wydatki | Planowane wydatki |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008r | 2009r | 2010r | po roku 2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie nawierzchni ulicy Żeromskiego w Ińsku | Urząd Gminy i Miasta Ińsko | 2008-2009 | 100.000 | OGÓŁEM: | - | 15.000 | 85.000 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | środki JST | - | 15.000 | 85.000 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | kredyty, pożyczki i obligacje | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | inne środki | - | - | - | - | - |
| 2. | 630 | 63095 | 6058 6059 | Promenada Ińska - baza turystyki, rekreacji i sportu | Urząd Gminy i Miasta Ińsko | 2007-2010 | 4.750.000 | OGÓŁEM: | 10.000 | 1.410.000 | 1.510.000 | 1.820.000 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | środki JST | 10.000 | 60.000 | 60.000 | 70.000 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | kredyty, pożyczki i obligacje | - | 300.000 | 300.000 | 400.000 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | inne środki- RPO- turystyka | - | 1.050.000 | 1.150.000 | 1.350.000 | - |
| 3. | 754 | 75412 | 6050 | Rozbudowa strażnicy miejskiej w Ińsku | Urząd Gminy i Miasta Ińsko | 2001-2011 | 500.000 | OGÓŁEM: | 96.000 | 10.000 | 150.000 | 150.000 | 94.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | środki JST | 96.000 | 10.000 | 150.000 | 150.000 | 94.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | kredyty, pożyczki i obligacje | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | inne środki | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4. | 900 | 90001 | 6058 6059 | Budowa systemu kanalizacji dla aglomeracji Ińsko wraz z moderniza-cją oczyszczalni ścieków w Ińsku | Urząd Gminy i Miasta Ińsko | 2007-2010 | 7.290.000 | OGÓŁEM: | - | 2.500.000 | 3.140.000 | 1.650.000 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | środki JST | - | 100.000 | 80.000 | 50.000 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | kredyty, pożyczki i obligacje | - | 500.000 | 600.000 | 500.000 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | inne środki – RPO –infrastruktu-ra ochrony środowiska | - | 1.900.000 | 2.460.000 | 1.100.000 | - |
| 5. | 921 | 92109 | 6058 6059 | Budowa świetlicy wiejskiej w Studnicy oraz remonty i przebu-dowa świetlic wiejskich w Ciemniku, Linówku, Storkowie i Ściennem wraz z wyposażeniem | Urząd Gminy i Miasta Ińsko | 2007-2010 | 1.815.000 | OGÓŁEM: | 20.000 | 530.000 | 680.000 | 585.000 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | środki JST | 20.000 | 80.000 | 100.000 | 85.000 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | kredyty, pożyczki i obligacje | - | - | 100.000 | 100.000 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | inne środki PROW - odnowa i rozwój wsi | - | 450.000 | 480.000 | 400.000 | - |
| Razem |  |  |  |  |  |  | 14.455.000 | OGÓŁEM: | 126.000 | 4.465.000 | 5.565.000 | 4.205.000 | 94.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Środki JST | 126.000 | 265.000 | 475.000 | 355.000 | 94.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kredyty, pożyczki, obligacje | - | 800.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Inne środki - unijne | - | 3.400.000 | 4.090.000 | 2.850.000 | - |