Tabela Nr 13

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

ZREALIZOWANYCH Z BUDŻETU GMINY

za I półrocze 2008 roku

w groszach

| Dział | Rozdział |  | Nazwa zadania | Plan na 2008 rok | Wykonanie za I półrocze 2008r | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 600 |  |  | # TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 788.496,87 | 28.017,40 | 3,55 |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 33.496,87 | 28.017,40 | 83,64 |
|  |  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Chodnik ulica Zielona oraz pieszo-jezdna ulica Reja w Ińsku | 33.496,87 | 28.017,40 | 83,64 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 755.000,00 | - | - |
|  |  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - przebudowa drogi gminnej w Powalicach, wykonanie nawierzchni ul. Żeromskiego w Ińsku, - przebudowa drogi do budynku wielorodzinnego w Ściennym | 755.000,00 | - | - |
| 630 |  |  | TURYSTYKA | 1.410.000,00 | 22.096,27 | 1,57 |
|  | 63095 |  | Pozostała działalność | 1.410.000,00 | 22.096,27 | 1,57 |
|  |  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: promenada Ińska – baza turystyki, rekreacji i sportu | 1.410.000,00 | 22.096,27 | 1,57 |
| 700 |  |  | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 32.000,00 | - | - |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomoś-ciami | 32.000,00 | - | - |
|  |  |  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: zakup nieruchomości w miejscowości Ciemnik | 32.000,00 | - | - |
| 710 |  |  | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 8.000,00 | - | - |
|  | 71035 |  | Cmentarze | 8.000,00 | - | - |
|  |  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: ogrodzenie cmentarza w Czertyniu | 8.000,00 | - | - |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 750 |  |  | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 95.000,00 | 11.948,51 | 12,58 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin | 95.000,00 | 11.948,51 | 12,58 |
|  |  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - zakup zestawów komputerowych, serwera, spłata części kapitałowej kserokopiarki | 30.000,00 | 11.948,51 | 39,83 |
|  |  |  | - zakup samochodu służbowego | 65.000,00 | - | - |
| 754 |  |  | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 10.000,00 | - | - |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 10.000,00 | - | - |
|  |  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: strażnica miejska w Ińsku | 10.000,00 | - | - |
| 750 |  |  | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 5.000,00 | - | - |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 5.000,00 | - | - |
|  |  |  | Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do Spółek prawa handlowego | 5.000,00 | - | - |
| 852 |  |  | ## POMOC SPOŁECZNA | 3.500,00 | - | - |
|  | 85219 |  | Ośrodki Pomocy Społecznej | 3.500,00 | - | - |
|  |  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: zakup komputera | 3.500,00 | - | - |
| 854 |  |  | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 6.000,00 | - | - |
|  | 85495 |  | Pozostała działalność | 6.000,00 | - | - |
|  |  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: plac zabaw dla dzieci w Czertyniu | 6.000,00 | - | - |
| 900 |  |  | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2.472.300,00 | - | - |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2.446.300,00 | - | - |
|  |  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: budowa systemu kanalizacji dla aglomeracji Ińsko wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Ińsku | 2.428.000,00 | - | - |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: wykonanie kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Zwycięzców 28 w Ińsku | 18.300,00 | - | - |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 26.000,00 | - | - |
|  |  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: wykonanie oświetlenia w Miałce i Ściennem | 26.000,00 | - | - |
| 921 |  |  | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 530.000,00 | 8.540,00 | 1,61 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 530.000,00 | 8.540,00 | 1,61 |
|  |  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: budowa świetlicy wiejskiej w Studnicy oraz remonty i przebudowa świetlic wiejskich w Ciemniku, Linówku, Storkowie i Siennem wraz z wyposażeniem | 530.000,00 | 8.540,00 | 1,61 |
| OGÓŁEM |  |  |  | 5.360.296,87 | 70.602,18 | 1,32 |