Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr ….. / …. / 2008

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia ……września 2008 roku

Limity wydatków

Gminy Ińsko

na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2008 i kolejnych

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa projektu | Nazwa programu | Lata realizacji projektu | Wartość całkowita projektu | Koszty kwalifikowane w ramach projektu | Źródła finansowania W odniesieniu do kosztów kwalifikowanych | Dotychczasowe wydatki | Planowane płatności w latach w ramach projektu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008r | 2009r | 2010r | po roku 2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | 630 | 63095 | 6058 6059 | Budowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem w Ińsku | Regionalny Program Operacyjny- turystyka | 2007-2013 | 8 000 200 | 8 000 200 | OGÓŁEM | 10.000 | 160.000 | 1.500.000 | 1.591.200 | 4.739.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Środki JST | 10.000 | 160.000 | 350.000 | 466.200 | 498.900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kredyty, pożyczki , obligacje | - | - | 400.000 | 400.000 | 1.800.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | inne środki, środki unijne | - | - | 750.000 | 725.000 | 2.440.100 |
|  |  |  |  | - ETAP I | Regionalny Program Operacyjny- turystyka | 2007-2010 | 3 120 000 | 3 120 000 | Ogółem: | 10.000 | 160.000 | 1 500.000 | 1 450.000 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | środki JST | 10.000 | 160.000 | 350.000 | 325.000 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | kredyty, pożyczki i obligacje | - | - | 400.000 | 400.000 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | inne środki- RPO- turystyka | - | - | 750.000 | 725.000 | - |
|  |  |  |  | - ETAP II | Regionalny Program Operacyjny- turystyka | 2010-2013 | 4 880 200 | 4 880 200 | Ogółem: | - | - | - | 141.200 | 4 739 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | środki JST | - | - | - | 141.200 | 498 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kredyty i pożyczki | - | - | - | - | 1 800.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne środki RPO- turystyka | - | - | - | - | 2 440.100 |
| 2. | 900 | 90001 | 6058 6059 | Budowa systemu kanalizacji dla aglomeracji Ińsko wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Ińsku | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz INTERREG | 2008-2010 | 7.290.000 | 7.290.000 | OGÓŁEM: | - | 60.000 | 3 140.000 | 4.090.000 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | środki JST | - | 60.000 | 240.000 | 345.000 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | kredyty, pożyczki i obligacje | - | - | 1.300.000 | 1.700.000 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | inne środki – środki unijne –PROW, INTERREG | - | - | 1.600.000 | 2.045.000 | - |
| 3. | 921 | 92109 | 6058 6059 | Budowa świetlicy wiejskiej w Studnicy oraz remonty i przebudowa świetlic wiejskich w Ciemniku, Linówku, Storkowie i Ściennem wraz z wyposażeniem tym : | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - odnowa i rozwój wsi | 2007-2013 | 1.815.000 | 1.815.000 | OGÓŁEM: | 8 540 | 8.540 | 412.920 | 350.000 | 1.035.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Środki JST | 8.540 | 8.540. | 97.920 | 75.000 | 317.500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kredyty, Pożyczki, obligacje | - | - | 100.000 | 100.000 | 200.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne środki- Środki unijne PROW – odnowa i rozwój wsi | - | - | 215.000 | 175.000 | 517.500 |
|  |  |  |  | - ETAP I Budowa świetlicy w Studnicy wraz z wyposażeniem | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - odnowa i rozwój wsi | 2007-2010 | 630.000 | 630.000 | Ogółem | 8.540 | 8.540 | 412.920 | 200.000 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | środki JST | 8. 540 | 8.540 | 97.920 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | kredyty, pożyczki i obligacje | - | - | 100.000 | 100.000 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | inne środki PROW - odnowa i rozwój wsi | - | - | 215.000 | 100.000 | - |
|  |  |  |  | - ETAP II Przebudowa świetlicy wiejskich w Ciemniku wraz z wyposażeniem | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - odnowa i rozwój wsi | 2010-2011 | 650.000 | 650.000 | Ogółem: | - | - | - | 150.000 | 500.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Środki JST |  |  |  | 75.000 | 50.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kredyty i pożyczki | - | - | - | - | 200.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | inne środki PROW - odnowa i rozwój wsi | - | - | - | 75.000 | 250.000 |
|  |  |  |  | - ETAP III Remonty i przebudowa świetlic w Linówku, Storkowie i Ściennem wraz z wyposażeniem | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - odnowa i rozwój wsi | 2011- 2013 | 535.000 | 535.000 | Ogółem: | - | - | - | - | 535.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Środki JST | - | - | - | - | 267.500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kredyty i pożyczki | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | inne środki PROW - odnowa i rozwój wsi | - | - | - | - | 267.500 |
| 4. | 400 | 4002 | 6058 6059 | Budowa wodociągu Storkowo-Waliszewo wraz z przyłączami | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich- Odnowa i rozwój wsi | 2008-2010 | 470.000 | 470.000 | OGÓŁEM | - | 8.000 | 92.000 | 370.000 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Środki własne | - | 8.000 | 42.000 | 185.000 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kredyty, pożyczki i obligacje | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich- Odnowa i rozwój wsi | - | - | 50.000 | 185.000 | - |
| 5. | 853 | 85395 | 4018, 4118, 4128, 4178, 4218, 4308, 4378, 4758, 3119, 4019, 4119, 4129, 4179, 4219, 4309, 4379, 4759 | Projekt systemowy ,, Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 2008 | 56 746 | 56 746 | Środki własne | - | 5.700 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Udział krajowy- budżet państwa | - | 2 812 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Środki unijne- Program Operacyjny Kapitał Ludzki | - | 48 234 | - | - | - |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  | 17.631.946 | OGÓŁEM: | 18.540 | 293.286 | 5.144.920 | 6.401.200 | 5.774.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Środki JST | 18.540 | 242.240 | 729.920 | 1.071.200 | 816.400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Udział krajowy- budżet państwa | - | 2.812 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kredyty, pożyczki, obligacje | - | - | 1.800.000 | 2.200.000 | 2.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne środki - unijne | - | 48 234 | 2.615.000 | 3.130.000 | 2.957.600 |