Tabela Nr 14

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY Z WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO

za 2008 roku

w groszach

| Dział | Rozdział | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Nazwa programu inwestycyjnego i zadań finansowanych z budżetu | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu | Okres realizacji |  | Planowane nakłady inwestycyjne | Dotychczasowe nakłady | w tym wydatki roku 2008 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Rok rozpo-częcia | Rok zakoń-czenia |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 400 |  | Wytwarzanie i zaopatry-wanie w energię elektry-czną, gaz i wodę |  |  |  |  | 470 000,00 | 7 930,00 | 7 930,00 |  |
|  | 40002 | Dostarczanie wody |  |  |  |  | 470 000,00 | 7 930,00 | 7 930,00 |  |
|  |  |  | Budowa wodociągu Storkowo-Waliszewo wraz z przyłączami | Urząd Gminy i Miasta Ińsko | 2008 | 2010 | 470 000,00 | 7 930,00 | 7 930,00 |  |
| 630 |  | Turystyka |  |  |  |  | 8 000 200,00 | 62 669,44 | 52 669,44 |  |
|  | 63095 | Pozostała działalność |  |  |  |  | 8 000 200,00 | 62 669,44 | 52 669,44 |  |
|  |  |  | Budowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem w Ińsku - 2 etapy | Urząd Gminy i Miasta Ińsko | 2007 | 2013 | 8 000 200,00 | 62 669,44 | 52 669,44 |  |
| 754 |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |  |  |  |  | 500 000,00 | 108 721,30 | 8 781,59 |  |
|  | 75412 | Ochotnicze straże pożarne |  |  |  |  | 500 000,00 | 108 721,30 | 8 781,59 |  |
|  |  |  | Rozbudowa strażnicy miejskiej w Ińsku | Urząd Gminy i Miasta Ińsko | 2001 | 2011 | 500 000,00 | 108 721,30 | 8 781,59 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 900 |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |  |  |  |  | 7 290 000,00 | 141 511,00 | - |  |
|  | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód |  |  |  |  | 7 290 000,00 | 141 511,00 | - |  |
|  |  |  | Budowa systemu kanalizacji dla aglomeracji Ińsko wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Ińsku | Urząd Gminy i Miasta Ińsko | 2008 | 2010 | 7 290 000,00 | 141 511,00* | - |  |
| 921 |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |  |  |  |  | 1 815 000,00 | 17 080,00 | 8 540,00 |  |
|  | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |  |  |  |  | 1 815 000,00 | 17 080,00 | 8 540,00 |  |
|  |  |  | Budowa świetlicy wiejskiej w Studnicy oraz remonty i przebudowa świetlic wiejskich w Ciemniku, Linówku, Storkowie i Ściennym wraz z wyposażeniem - 3 etapy | Urząd Gminy i Miasta Ińsko | 2007 | 2013 | 1 815 000,00 | 17 080,00 | 8 540,00 |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  | 18 075 200,00 | 337 911,74 | 77 921,03 |  |

* w tym nieuregulowane faktury z roku 2006 dla Związku Gmin Ińskiego Parku Krajobrazowego (wtórniki geodezyjne) na kwotę  78 311,00 zł