Załącznik Nr 13

16. Realizacja zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie Gminy, w tym: rozliczenie inwestycji Związku Gmin IPK

– kanalizacja sanitarna, realizacja inwestycji finansowych ze środków unijnych, pozostałe inwestycje

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Okres realizacji (rozp. i zak.) | Jednostka realizujaca zadanie | Łączne nakłady finansowe | Źródła finansowania | Wartość dotychczas podpisanych umów | Wartość nakładów dotychczas zrealizowanych | Plan inwestycyjny na 2006 rok | Wykonanie planu na dzień 31.10.2006r | Wartość nieuregulo-wanych zobowiązań wg faktur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Zakup zestawów komputerowych + drukarki oraz modernizacja sieci dla UGiM Ińsko | 2006 | Gmina Ińsko | 55.832,86 | Środki własne | 55.832,86 | 52.904,86 | 53.000,00 | 52.904,86 | 2.928,00 |
| 2. | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Funduszu Poręczeń Kredytowych | 2006 | Gmina Ińsko | - | Środki własne | Porozumienie z Funduszem Poręczeń Kredytowych w Stargardzie szcz. | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | - |
| 3. | Budowa strażnicy miejskiej w Ińsku | 1999 | Ochotnicza Straż Pożarna + Gmina Ińsko | 91.432,20 | Środki własne + pozyskane z innych źródeł przez OSP | - | 91.432,20 | 12.000,00 | 4.482,71 | - |
| 4. | Wydatki inwestycyjne: zakup zestawu komputerowego | 2006 | Ośrodek Pomocy Społecznej | 4.299,00 | Dotacja celowa od Wojewody Zachodniopo-morskiego | - | 4.299,00 | 4.299,00 | 4.299,00 | - |
| 5. | Budowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w ramach Związku Gmin IPK | 2003 | Związek Gmin IPK + Gmina Ińsko | 2.275.376,65 | 1.866.665 zł pożyczka z WFOŚiGW w Szczecinie 408.711,65 zł środki własne | Porozumienie ZGIPK z Gminą Ińsko na realizację zadania | 2.275.376,65 | 94.381,00 | 63.200,00 | 78.311,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6. | Wpłata gminy na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami CZG R-XXI w miejscowości Słajsino, gm. Nowogard | 2006 | Celowy Związek Gmin R-XXI | - | Środki własne | Porozumienie CZG R-XXI z gminą Ińsko | - | 17.550,00 | 17.550,00 | - |
| 7. | W ramach realizacji projektu nr Z/2.32/III/3.1/309/05 pn.: Kino „Morena” Centrum Rozwoju Kultury i Informacji Turystycznej w Ińsku – modernizacja obiektu kina | 2005 2006 | Gmina Ińsko | 1.069.557,29 | 75.644,00 zł budżet państwa 451.679,76 zł prefinanspwanie EFRR 542.233,52 zł środki własne | 1.100.166,88 | 1.069.557,29 | 1.057.044,00 | 582.577,69 | 8.540,00 |
| 8. | Modernizacja obiektu Szkoły Podstawowej w Ińsku – etap III | 2006 | Gmina Ińsko | - | 150.000,00 zł budżet państwa 37.326,16 zł środki własne | 187.326,16 | (inwestycja w trakcie realizacji) |  |  |  |