UMOWA

zawarta w dniu … listopada 2015 r. w Ińsku

pomiędzy Gminą Ińsko, REGON 811685645, NIP 854-223-24-03

reprezentowaną przez Pana:

- Jacek Liwak – Burmistrz Ińska

zwaną dalej „ Zamawiającym”

a

Przedsiębiorstwem …………………………………………………………..

NIP 955-157-01-52

zwanym dalej „ Wykonawcą”.

w wyniku rozeznanie rynku – przetargu ofertowego ogłoszonego w dniu 23.10.2015 r. na wykonanie dokumentacji projektowej i Studium Wykonalności dla projektu „Wodna ścieżka edukacyjna – jezioro Ińsko” - przeprowadzonego na podstawie Zarządzenia nr 17/2014 Burmistrza Ińska z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie: Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30.000 Euro przez Gminę Ińsko w ramach realizacji zadań współfinansowanych z programu operacyjnego infrastruktura i środowisko  - Zamawiający zleca wykonanie zamówienia zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą.

§ 1

- Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji projektowej, opracowanie elementów kampanii edukacyjnej dla projektu „Wodna ścieżka edukacyjna – jezioro Ińsko” oraz opracowanie Studium Wykonalności dla projektu „Wodna ścieżka edukacyjna – jezioro Ińsko”, w tym:

  - Projekt budowlany ścieżki edukacyjnej,

  - Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy brzegu jeziora - początku ścieżki edukacyjnej od. ul. Młynarskiej dz. nr geod. 190/1 obr. I miasto Ińsko,

  - Projekt budowlany i wykonawczy mola edukacyjnego - brzeg jeziora przy ul. Aleja Spacerowa,

  - Projekt budowlany i wykonawczy budowy wieży widokowej - dz. nr geod. 190/1 obr. I miasto Ińsko,

  - Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy obiektu na Centrum Edukacji Przyrodniczej – budynek byłego przedszkola - dz. nr geod. 190/1 obr. I miasto Ińsko,

  - Opracowanie elementów kampanii edukacyjnej dla projektu „Wodna ścieżka edukacyjna – jezioro Ińsko”,

  - Studium Wykonalności dla projektu „Wodna ścieżka edukacyjna – jezioro Ińsko”.

- Dokumentacja projektowa składać będzie się z:

  - projektów budowlanych niezbędnych branż wraz z informacją dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 6 egzemplarzy,

  - projektów wykonawczy niezbędnych branż - 6 egzemplarzy,

  - specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR )- 5 egzemplarzy,

  - przedmiaru robót do poszczególnych projektów budowlanych - 2 egzemplarze,

  - kosztorysów inwestorskich dla poszczególnych projektów budowlanych - 2 egzemplarze.

- Dokumentacja projektowa winna zostać dostarczona na nośniku elektronicznym. Wersja elektroniczna winna zostać sporządzona w formacie pliku pdf,  MS Word, a mapa w formacie zgodnym (kompatybilnym) z EWMAPA.

- Opracowanie elementów kampanii edukacyjnej dla projektu „Wodna ścieżka edukacyjna – jezioro Ińsko” winno zostać sporządzone w wersji elektronicznej na dwóch rodzajach nośników – płyta CD lub DVD i pendrive.

  - aplikacja do pobrania na urządzenia mobilne (smartforny,  iphony, tablety, itp.) oraz interaktywna zakładka do strony internetowej gminy winny zostać przygotowana w formie umożliwiającej jej zaimplementowanie na stronę internetową gminy Ińsko,

  - indywidualny Program Edukacji Ekologicznej oraz program edukacyjny dla kół zainteresowań młodzieży gimnazjalnej prowadzonej w oparciu o Centrum Edukacji Przyrodniczej winien zostać sporządzony w formacie MS Word w postaci umożliwiającej jego edycję,

- Studium Wykonalności dla projektu „Wodna ścieżka edukacyjna – jezioro Ińsko” należy sporządzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznym.

  - Studium Wykonalności sporządzić w :

    - wersji papierowej w 6 egz.

    - wersji elektronicznej na elektronicznym nośniku danych (1 egz. w pliku pdf. oraz MS Word i MS Excel).

- Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w sposób kompleksowy – opracowania i projekty będą zawierać dane do wystąpień Zamawiającego do właściwych organów o uzyskanie decyzji – pozwolenia na budowę.

§ 2

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy:

- Opracowanie projektów budowlanych w sposób zgodny z ustaleniami określonymi w wymaganych decyzjach i pozwoleniach, wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Zapewnienie  udziału w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki projektowanego obiektu budowlanego.

- Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego.

- Uzyskanie wymaganych pozwoleń wodno – prawnych, decyzji w tym decyzji pozwolenia na budowę, opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów.

- Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań.

- Sporządzanie lub uzgadnianie indywidualnej dokumentacji technicznej.

- Zamieszczania opisów proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą cech technicznych i jakościowych, tzn. bez podawania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. Jeżeli nie będzie to możliwe Wykonawca zobowiązany jest do wskazania również materiałów i urządzeń równoważnych.

§ 3

- Termin wykonania przedmiotu umowy – do dnia ………………..……. .

- Wykonawca dostarczy dokumentację projektową, opracowane elementy kampanii edukacyjnej dla projektu „Wodna ścieżka edukacyjna – jezioro Ińsko” oraz Studium Wykonalności dla projektu „Wodna ścieżka edukacyjna – jezioro Ińsko” do siedziby Zamawiającego, a z odbioru zostanie sporządzony protokół.

- Dokumentacja projektowa, stanowiąca przedmiot odbioru, będzie zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, iż jest ona wykonana zgodnie z umową, zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami, oraz że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Wykaz opracowań i pisemne oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w pkt. 3 stanowi integralną część przedmiotu odbioru.

- Zamawiający nie jest obowiązany dokonywać sprawdzenia jakości przekazywanych opracowań i projektów stanowiących przedmiot umowy lub jej części w trakcie podpisywania protokołu odbioru.

§ 4

- W ramach realizacji niniejszej umowy Zamawiający ponosi odpowiedzialność za podejmowanie należących do jego kompetencji działań i czynności organizacyjnych umożliwiając terminowe wykonywanie prac projektowych.

- Wszelkie informacje i decyzje mające wpływ na realizację przedmiotu umowy Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy bezzwłocznie.

- Do kontaktu z Wykonawcą Zamawiający wyznacza Pana Krzysztofa Palucha, zmiana osoby wyznaczonej następuje w formie pisemnej informacji do Wykonawcy i nie wymaga zmiany niniejszej umowy.

§ 5

- Wykonawca wykona przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wiedzą i sztuką techniczną.

- Wykonawca bezzwłocznie przekaże Zamawiającemu wszelkie informacje i opinie mające wpływ na realizację przedmiotu umowy.

§ 6

- Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości  ………………. zł netto (słownie: ………………. 00/100 zł), ………………. zł brutto, w tym podatek VAT 23%, w kwocie ……….. zł.

- Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu  umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1.

- Płatność dokonywana będzie przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia faktury wraz z protokołem odbioru wykonanych prac.

  - Zamawiający przewiduje płatność etapową za wykonanie przedmiotu zamówienia w okresach kwartalnych:

    - etap I – na koniec I kwartału 2016 r. w wysokości  20% wartości oferty brutto,

    - etap II – na koniec II kwartału 2016 r. kwartału 2016 r. w wysokości 20% wartości oferty brutto,

    - etap III – na koniec III kwartału 2016 r. w wysokości 20% wartości oferty brutto,

    - etap IV – na koniec IV kwartału 2016 r. w wysokości 20% wartości oferty brutto,

    - etap V – płatność końcowa najpóźniej na koniec miesiąca lutego 2017 r. - po zakończeniu prac projektowych i złożeniu kompletu dokumentacji projektowej, opracowań  i Studium Wykonalności u Zamawiającego.

- Fakturę należy wystawić i przekazać dla:

Gmina Ińsko

ul. Boh. Warszawy 38

73-140 Ińsko

NIP: 854 223 24 03

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje 3 - krotną aktualizację Studium Wykonalności dla wymagań instytucji do których składane będą przez Zamawiającego wnioski aplikacyjne na finansowanie powyższego projektu.

  - Aktualizacja Studium następować będzie na podstawie pisemnego zlecenia Zamawiającego w terminie do 7 dni od daty otrzymania zlecenia.

§ 7

Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT, upoważnionym do otrzymywania faktur VAT, o numerze NIP  854-223-24-03 i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.

§ 8

1. Strony postanawiają, że formą odszkodowania będą kary umowne. Ustala się kary umowne w następujących wypadkach :

1) Zamawiającemu przysługuje prawo do kar umownych w następujących przypadkach:

-  za zwłokę w przypadku naruszenia terminów określonych w § 3 ust. 1 – w wysokości  0,01 % wynagrodzenia ustalonego § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

-  za zwłokę w usunięciu wad pracy projektowej w wysokości 0,01% wynagrodzenia ustalonego w  § 6 ust. 1, za każdy dzień zwłoki licząc od wyznaczonego ustalonego terminu usunięcia wad,

- w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy prowadzącego do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia ustalonego w  § 6 ust. 1.

2) Wykonawcy przysługuje prawo do kar umownych w następujących przypadkach:

- przy odstąpieniu od umowy z winy Zamawiającego 10,0 % wynagrodzenia ustalonego w  § 6 ust. 1, chyba, że ma zastosowanie § 10 pkt. 3 niniejszej umowy.

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych.

3. Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia, Wykonawca naliczy odsetki ustawowe.

§ 9

Zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli z winy Wykonawcy opóźnienie wykonania przedmiotu umowy przekroczy 30 dni kalendarzowych. Odstąpienie może nastąpić w ciągu 14 dni po upływie wymienionych 30 dni kalendarzowych.

§ 10

- Zamawiający umożliwia dokonanie zmian postanowień niniejszej umowy jedynie w przypadku wystąpienia istotnych okoliczności wskazujących na to, iż przyjęte pierwotnie rozwiązania koncepcyjne i projektowe narażą Zamawiającego na straty finansowe bądź wykonanie przedmiotu zamówienia w sposób uniemożliwiający jego wykorzystanie.

- Zmiany i uzupełnienia umowy o którym mowa w ust.1 wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach:

  - gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT);

  - konieczności zmiany terminu realizacji w przypadku:

    - zmiany przepisów powszechnie obowiązujących dotyczących przedmiotu umowy,

    - opóźnienia w realizacji umowy wynikających z przyczyn zewnętrznych, których nie dało się wcześniej przewidzieć, a które nie są wynikiem okoliczności zawinionych przez Zamawiającego lub Wykonawcę.

§ 11

- Wykonawca udziela gwarancji usunięcia wad na okres …. miesięcy od daty odbioru dokumentacji projektowej.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych w tym okresie, tj.:

  - w ramach sprawowanego nadzoru autorskiego w całym okresie wykonywania robót budowlanych,

  - po odbiorze końcowym wykonanych robót budowlanych – do końca okresu gwarancji, określonego w pkt. 1.

- Wykonawca, niezależnie od gwarancji, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej w okresie 12 miesięcy od daty odbioru dokumentacji projektowej.

- Wykonawca odpowiada za wadę dokumentacji projektowej również po upływie okresu rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomił Wykonawcę przed upływem okresu rękojmi.

- W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi, wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może:

  - jeżeli wady nie umożliwiają wykorzystania przedmiotu umowy, zgodnie z jego przeznaczeniem - obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot, odpowiednio do utraconej wartości użytkowej estetycznej, technicznej, ekologicznej, ekonomicznej, itp.,

  - jeżeli wady uniemożliwiają wykorzystanie przedmiotu umowy, zgodnie z jego przeznaczeniem:

  - odstąpić od umowy; żądać zwrotu wypłaconego już wynagrodzenia oraz naprawienia   szkody, albo żądać bezpłatnego wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody, wynikłej z opóźnienia.

- W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad, nadających się do usunięcia lub stwierdzenia takich wad w okresie rękojmi, Zamawiający może:

  - żądać usunięcia wad, wyznaczając projektantowi odpowiedni termin,

  - obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości.

- W przypadku uchybienia przez Wykonawcę żądaniom określonym w ust. 6 i 7 Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia wykonania poprawek lub przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

- O wykryciu wady Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić na piśmie Projektanta, w terminie 14 dni roboczych od daty jej ujawnienia.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi wadliwość projektu w toku wykonywania obiektu, może wezwać Wykonawcę do usunięcia tych wad oraz przyczyn powodujących ich powstanie, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin. Koszt usunięcia wad w dokumentacji, jak i w realizowanym na jej podstawie obiekcie oraz skutki opóźnienia terminu zakończenia wykonania umowy, jak również umowy o roboty budowlane obciążają Wykonawcę.

§ 12

- Wykonawca  oświadcza, że  przysługują  mu  autorskie  prawa  majątkowe i  osobiste do przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza że, utwór jest wolny od wad prawnych i nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich (prawo autorskie, prawa własności przemysłowej). W przypadku naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, Wykonawca zobowiązany jest do zaspokojenia wszelkich roszczeń z tego tytułu zgłaszanych przez te osoby.

- W ramach ustalonego wynagrodzenia i po zapłaceniu faktur Wykonawca udziela zamawiającemu licencji na korzystanie z autorskich praw majątkowych do opracowań i projektów objętych umową.

- Udzielanie licencji Zamawiającemu na korzystanie z majątkowych praw autorskich do przedmiotu umowy będzie obejmowało następujące pola eksploatacji:

  - w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia opracowań lub ich części – wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy opracowań, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

  - w zakresie obrotu oryginałem oraz egzemplarzami, na których opracowania utrwalono – użyczanie egzemplarzy dla potrzeb związanych z budową w zakresie i na lokalizacji określonej numerami działek i w tytule dokumentacji projektowej,

  - udostępnienie dokumentacji projektowej potencjalnym wykonawcom w postępowaniu o zamówienie publiczne na roboty budowlane.

§ 13

- Wykonawca ma obowiązek przystąpienia do pełnienia czynności nadzoru autorskiego na pisemne żądanie Zamawiającego lub osób jego reprezentujących.

- Wykonawca ma obowiązek przybycia na plac budowy na każde wezwanie osób określonych w ust. 1.

- Wykonawca ma obowiązek prowadzić nadzór w takim zakresie i tak często, jak uzna to za niezbędne.

- Wykonawca wykonując czynności nadzoru autorskiego jest zobowiązany odnotować swoją obecność na placu budowy w dzienniku budowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do udzielania wszelkich informacji, o które w związku z wykonaniem projektu wystąpią: Inżynier Kontraktu, Inspektor Nadzoru, Kierownik Budowy lub inne osoby realizujące inwestycję.

§ 14

- Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

§ 15

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa egzemplarze dla Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy.

- Integralną część umowy stanowią załączniki:

  - Oferta Wykonawcy.