Tabela Nr 14

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY Z WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO

za I półrocze 2008 roku

w groszach

| Dział | Rozdział | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Nazwa programu inwestycyjnego i zadań finansowanych z budżetu | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu | Okres realizacji |  | Planowane nakłady inwestycyjne | Wykonanie za I półrocze 2008r |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 600 |  | Transport i łączność |  |  |  |  | 100.000,00 | - |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne |  |  |  |  | 100.000,00 | - |
|  |  |  | Wykonanie nawierzchni ulicy Żeromskiego w Ińsku | Urząd Gminy i Miasta Ińsko | 2008 | 2009 | 100.000,00 | - |
| 630 |  | Turystyka |  |  |  |  | 4.750.000,00 | 22.096,27 |
|  | 63095 | Pozostała działalność |  |  |  |  | 4.750.000,00 | 22.096,27 |
|  |  |  | Promenada Ińska – baza turystyki rekreacji i sportu | Urząd Gminy i Miasta Ińsko | 2007 | 2010 | 4. 750.000,00 | 22.096,27 |
| 754 |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |  |  |  |  | 500.000,00 | - |
|  | 75412 | Ochotnicze straże pożarne |  |  |  |  | 500.000,00 | - |
|  |  |  | Rozbudowa strażnicy miejskiej w Ińsku | Urząd Gminy i Miasta Ińsko | 2001 | 2011 | 500.000,00 | - |
| 900 |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |  |  |  |  | 7.290.000,00 | - |
|  | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód |  |  |  |  | 7.290.000,00 | - |
|  |  |  | Budowa systemu kanalizacji dla aglomeracji Ińsko wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Ińsku | Urząd Gminy i Miasta Ińsko | 2008 | 2010 | 7.290.000,00 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 921 |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |  |  |  |  | 1.815.000,00 | 8.540,00 |
|  | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |  |  |  |  | 1.815.000,00 | 8.540,00 |
|  |  |  | Budowa świetlicy wiejskiej w Studnicy oraz remonty i przebudowa świetlic wiejskich w Ciemniku, Linówku, Storkowie i Ściennym wraz z wyposażeniem | Urząd Gminy i Miasta Ińsko | 2007 | 2010 | 1.815.000,00 | 8.540,00 |
| Razem |  |  |  |  |  |  | 14.455.000 | 30.636,27 |