Tabela Nr 15

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych,

Funduszu Spójności i innych środków Unii Europejskiej

za I półrocze 2008 roku

w groszach

| Dział | Rozdział | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Nazwa programu | Nazwa projektu | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu | Okres realizacji |  | Planowane nakłady inwestycyjne | Wykonanie za I półrocze 2008r |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Środki własne | Środki pomocowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 630 |  | Turystyka |  |  |  |  |  | 4.750.000,00 | 22.096,27 | - |
|  | 63095 | Pozostała działalność | Regionalny Program Operacyjny- turystyka |  |  |  |  | 4.750.000,00 | 22.096,27 | - |
|  |  |  |  | Promenada Ińska – baza turystyki rekreacji i sportu | Urząd Gminy i Miasta Ińsko | 2007 | 2010 | 4. 750.000,00 | 22.096,27 | - |
| 900 |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |  |  |  |  |  | 7.290.000,00 | - | - |
|  | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | Regionalny Program Operacyjny -infrastruktu-ra ochrony środowiska |  |  |  |  | 7.290.000,00 | - | - |
|  |  |  |  | Budowa systemu kanalizacji dla aglomeracji Ińsko wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Ińsku | Urząd Gminy i Miasta Ińsko | 2008 | 2010 | 7.290.000,00 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 921 |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |  |  |  |  |  | 1.815.000,00 | 8.540,00 | - |
|  | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | Program Rozwoju Obszarów wiejskich –odnowa i rozwój wsi |  |  |  |  | 1.815.000,00 | 8.540,00 | - |
|  |  |  |  | Budowa świetlicy wiejskiej w Studnicy oraz remonty i przebudowa świetlic wiejskich w Ciemniku, Linówku, Storkowie i Ściennym wraz z wyposażeniem | Urząd Gminy i Miasta Ińsko | 2007 | 2010 | 1.815.000,00 | 8.540,00 | - |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  | 14.455.000,00 | 30.636,27 | - |