Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XXII/197/2008

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 30 grudnia 2008 roku

Limity wydatków Gminy Ińsko

na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2009 i kolejnych

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa projektu | Nazwa programu | Lata realizacji projektu | Wartość całkowita projektu | Koszty kwalifikowane w ramach projektu | Źródła finanso-wania w odnie-sieniu do kosztów kwalifiko-wanych | Dotych-czasowe wydatki | Planowane płatności w latach w ramach projektu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2009r | 2010r | 2011r | po roku 2011 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | 630 | 63095 | 6059 | Budowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem w Ińsku | Regionalny Program Operacyjny - turystyka | 2007-2013 | 8.000.200 | 8.000.200 | OGÓŁEM: | 170.000 | 1.500.000 | 1.591.200 | 1.458.800 | 3.280.200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Środki JST | 170.000 | 350.000 | 466.200 | 58.800 | 440.100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kredyty, pożyczki , obligacje | - | 400.000 | 400.000 | 600.000 | 1.200.000 |
|  |  |  | 6058 |  |  |  |  |  | Inne środki, środki unijne | - | 750.000 | 725.000 | 800.000 | 1.640.100 |
|  |  |  |  | - ETAP I | Regionalny Program Operacyjny - turystyka | 2007-2010 | 3.120.000 | 3.120.000 | Ogółem: | 170.000 | 1.500.000 | 1.450.000 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Środki JST | 170.000 | 350.000 | 325.000 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kredyty, pożyczki i obligacje | - | 400.000 | 400.000 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne środki- RPO - turystyka | - | 750.000 | 725.000 | - | - |
|  |  |  |  | - ETAP II | Regionalny Program Operacyjny - turystyka | 2010-2013 | 4.880.200 | 4.880.200 | Ogółem: | - | - | 141.200 | 1 458 800 | 3.280.200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Środki JST | - | - | 141.200 | 58.800 | 440.100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kredyty i pożyczki | - | - | - | 600.000 | 1.200.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne środki RPO - turystyka | - | - | - | 800.000 | 1.640.100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2. | 900 | 90001 | 6059 | Budowa systemu kanalizacji dla aglomeracji Ińsko wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Ińsku | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz INTERREG | 2008-2010 | 7.290.000 | 7.290.000 | OGÓŁEM: | 60.000 | 3 140.000 | 4.090.000 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Środki JST | 60.000 | 240.000 | 345.000 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kredyty, pożyczki i obligacje | - | 1.300.000 | 1.700.000 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne środki – środki unijne –PROW, INTERREG | - | 1.600.000 | 2.045.000 | - | - |
|  |  |  | 6058 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 921 | 92109 | 6059 | Budowa świet-licy wiejskiej w Studnicy oraz remonty i przebudowa świetlic wiejskich w Ciemniku, Linówku, Storkowie i Ściennem wraz z wypo-sażeniem w tym : | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - odnowa i rozwój wsi | 2007-2013 | 1.815.000 | 1.815.000 | OGÓŁEM: | 17.080 | 412.920 | 350.000 | 700.000 | 335.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Środki JST | 17.080 | 97.920 | 75.000 | 150.000 | 167.500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kredyty, pożyczki, obligacje | - | 100.000 | 100.000 | 200.000 |  |
|  |  |  | 6058 |  |  |  |  |  | Inne środki - środki unijne - PROW – odnowa i rozwój wsi | - | 215.000 | 175.000 | 350.000 | 167.500 |
|  |  |  |  | - ETAP I Budowa świetlicy w Studnicy wraz z wyposażeniem | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - odnowa i rozwój wsi | 2007-2010 | 630.000 | 630.000 | Ogółem | 17 080 | 412.920 | 200.000 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Środki JST | 17 080 | 97.920 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kredyty, pożyczki i obligacje | - | 100.000 | 100.000 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne środki PROW - odnowa i rozwój wsi | - | 215.000 | 100.000 | - | - |
|  |  |  |  | - ETAP II Przebudowa świetlicy wiejskiej w Ciemniku wraz z wyposażeniem | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - odnowa i rozwój wsi | 2010-2011 | 650.000 | 650.000 | Ogółem: | - | - | 150.000 | 500.000 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Środki JST | - | - | 75.000 | 50.000 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kredyty i pożyczki | - | - | - | 200.000 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne środki PROW - odnowa i rozwój wsi | - | - | 75.000 | 250.000 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  |  | - ETAP III Remonty i przebudowa świetlic w Linówku, Storkowie i Ściennem wraz z wypo-sażeniem | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - odnowa i rozwój wsi | 2011- 2013 | 535.000 | 535.000 | Ogółem: | - | - | - | 200 000 | 335.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Środki JST | - | - | - | 100.000 | 167.500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kredyty i pożyczki | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne środki PROW - odnowa i rozwój wsi | - | - | - | 100.000 | 167.500 |
| 4. | 400 | 4002 | 6059 | Budowa wodociągu Storkowo-Waliszewo wraz z przyłączami | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Odnowa i rozwój wsi | 2008-2010 | 470.000 | 470.000 | OGÓŁEM: | 8.000 | 92.000 | 370.000 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Środki własne | 8.000 | 42.000 | 185.000 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kredyty, pożyczki i obligacje | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 6058 |  |  |  |  |  | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich- Odnowa i rozwój wsi | - | 50.000 | 185.000 | - | - |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  | 17.575.200 | OGÓŁEM: | 255.080 | 5.144.920 | 6.401.200 | 2.158.800 | 3.615.200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Środki JST | 255.080 | 729.920 | 1.071.200 | 208.800 | 607.600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kredyty, pożyczki, obligacje | - | 1.800.000 | 2.200.000 | 800.000 | 1.200.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne środki - unijne | - | 2.615 000 | 3.130.000 | 1.150.000 | 1.807.600 |