1.10.1 WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

ZREALIZOWANYCH Z BUDŻETU GMINY

za I półrocze 2006 roku

w groszach

| Dział | Rozdział |  | Nazwa zadania | Plan na 2006r | Wykonanie za I półrocze 2006r | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 754 |  |  | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 20.000,00 | 2.226,53 | 11,13 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 20.000,00 | 2.226,53 | 11,13 |
|  |  |  | - wydatki inwestycyjne: zakończenie budowy strażnicy miejskiej w Ińsku | 20.000,00 | 2.226,53 | 11,13 |
| 750 |  |  | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 44.200,00 | 32.295,44 | 73,07 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin | 38.200,00 | 26.295,44 | 68,84 |
|  |  |  | - wydatki inwestycyjne: zakup zestawów komputerowych + drukarki oraz modernizacja sieci | 38.200,00 | 26.295,44 | 68,84 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 |
|  |  |  | - wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do Spółek prawa handlowego – Fundusz Poręczeń Kredytowych | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| 852 |  |  | POMOC SPOŁECZNA | 4.299,00 | 4.299,00 | 100,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki Pomocy Społecznej | 4.299,00 | 4.299,00 | 100,00 |
|  |  |  | - wydatki inwestycyjne: zakup zestawu komputerowego | 4.299,00 | 4.299,00 | 100,00 |
| 900 |  |  | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 159.061,00 | 20.750,00 | 13,05 |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 141.511,00 | 3.200,00 | 2,26 |
|  |  |  | - wydatki inwestycyjne: budowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Ińsko realizowany przez wykonanie trasy rurociągów | 141.511,00 | 3.200,00 | 2,26 |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami | 17.550,00 | 17.550,00 | 100,00 |
|  |  |  | - wpłata gminy na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami CZG R-XXI w miejscowości Słajsino gmina Nowogard” | 17.550,00 | 17.550,00 | 100,00 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 921 |  |  | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 924.944,00 | 137.461,64 | 14,86 |
|  | 92114 |  | Pozostałe instytucje kultury | 2.040,00 | - | - |
|  |  |  | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn.: „Kino „Morena” Centrum Rozwoju Kultury i Informacji Turystycznej w Ińsku – modernizacja obiektu kina” | 2.040,00 | - | - |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 922.904,00 | 137.461,64 | 14,89 |
|  |  |  | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na realizację projektu pn.: „Kino „Morena” Centrum Rozwoju Kultury i Informacji Turystycznej w Ińsku – modernizacja obiektu kina” | 922.904,00 | 137.461,64 | 14,89 |
| 926 |  |  | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 21.270,00 | - | - |
|  | 92695 |  | Pozostała działalność | 21.270,00 | - | - |
|  |  |  | - wydatki inwestycyjne | 21.270,00 | - | - |
| OGÓŁEM |  |  |  | 1.173.774,00 | 197.032,61 | 16,79 |